# NEXA — Informe de avance

Primera entrega: Núcleo + Pedidos · Septiembre 2026

________________________________________________________________________

# Resumen

Arrancamos la construcción del sistema definitivo de NEXA, reemplazando el prototipo anterior por una aplicación real, con base de datos propia y ya cargada con la información real de la empresa: el catálogo completo, la materia prima, los clientes y los pedidos de los últimos meses.

Esta primera entrega cubre lo que se definió como prioridad: el circuito de pedidos, de punta a punta. Ya se puede usar para cargar un pedido nuevo, con las mismas reglas que hoy resuelven a mano.

No es un mockup para mirar: es el sistema real, con los datos reales. Lo que se carga desde acá queda guardado.

# Cómo entrar

https://nexa-erp-two.vercel.app

| Persona | Usuario | Contraseña |
| --- | --- | --- |
| Eduardo González (Supervisor) | eduardo@nexa.com.ar | nexa2026 |
| Alejandra Antón (Administración) | alejandra@nexa.com.ar | nexa2026 |
| David Orellano (Encargado) | david@nexa.com.ar | nexa2026 |
| Daniela Tenorio (Materia prima) | daniela@nexa.com.ar | nexa2026 |

Son las mismas 8 personas del organigrama que ya está firmado en los procedimientos de la empresa. La contraseña es provisoria — se cambia por una definitiva antes de que el sistema pase a producción real.

Cada persona entra y ve sólo lo que le corresponde: quien no maneja precios, no los ve en ninguna pantalla; quien no arma pedidos, no tiene el botón para cargar uno nuevo. Es exactamente la regla que se definió en la reunión del 16/09.

# Qué se puede hacer hoy

## Cargar un pedido

Está en "+ Nuevo pedido". Se elige el cliente (o se carga uno nuevo ahí mismo), la fecha, y después los ítems: para cada uno se elige el tipo de piso o accesorio y el color de una lista — así el sistema siempre sabe exactamente qué producto es, sin ambigüedad. Al lado de cada color se ve el stock que hay en ese momento.

Al guardar, el pedido queda visible al instante para todo el que lo necesite ver, con el chequeo de si hay stock para armarlo o si falta producir.

## Ver el estado de todos los pedidos

El listado de "Pedidos" trae los 65 pedidos reales de los últimos meses, ya importados desde el Excel, con su estado (Pedido, Listo para despachar, Entregado, etc.) y filtros para encontrar rápido los que están pendientes.

## Consultar el catálogo

En "Catálogo" está el listado completo de productos con el semáforo de stock: qué está bien, qué está bajo mínimo. Ahí mismo se puede buscar por código o por nombre.

## Ver y cargar clientes

En "Clientes" está la base completa (los que ya compraron) y se puede dar de alta uno nuevo sin salir del sistema.

# El problema que se resolvió

En el prototipo anterior había un caso que ustedes mismos habían detectado: si entraban dos pedidos del mismo producto y no había stock para los dos, el sistema le decía "está listo para armar" a los dos pedidos a la vez — aunque en la realidad sólo uno se podía cubrir.

Eso ya no puede pasar. Ahora, cuando se carga un pedido, el sistema aparta el stock para ese pedido en el momento. El segundo pedido que pida lo mismo ya sabe que ese stock está comprometido y avisa que hace falta producir, en vez de mentir que está todo bien.

Lo probamos a propósito: cargamos dos pedidos por el mismo color con poco stock, y el sistema mostró correctamente uno como "OK para armar" y el otro como "Falta producir" — la diferencia exacta que antes no existía.

# Qué queda pendiente de esta etapa

Nada bloquea el uso de lo que ya está. Lo que sigue mejorando semana a semana, sin que haya que esperar, son las definiciones que quedaron pendientes de la reunión (documento aparte, "NEXA — Definiciones pendientes"): la lista oficial de colores, si van a cargar el pedido acá directamente o van a seguir con el Excel, y sobre todo los mínimos y máximos reales de cada producto — hoy el semáforo de stock está calibrado con los valores del Excel viejo, y por eso casi todo aparece en rojo.

# Próxima entrega

La segunda etapa (Stock) agrega el registro de entradas y salidas con historial, y separa claramente cuánto hay disponible, cuánto está comprometido en pedidos abiertos y cuánto falta producir — hoy eso se ve sólo pedido por pedido, ahí se va a poder ver de conjunto.