# NEXA · Implementación del listado de mejoras

Sistema de producción y stock · 18/10/2026

# Resumen

Se implementaron los pedidos del documento «Listado mejoras NEXA», separados en 49 requerimientos individuales. 45 quedan completados y verificados; 4 quedan implementados en lo que depende del sistema y a la espera de una definición de NEXA (formato del remito, uso del código de barras en planta, productos que aceptan sobrante y horarios de turno). No queda ningún requerimiento sin implementar ni con pruebas fallidas.

Las pruebas se hicieron en dos niveles: pruebas automatizadas (139, todas aprobadas) y recorrido de la interfaz real sobre una copia de la base, para no mezclar datos de prueba con la información de producción. La base real no se modificó durante las pruebas.

# Matriz de cumplimiento

| ID | Página / sección | Requerimiento | Estado | Evidencia | Prueba y resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Pedidos · alta | El número de orden se asigna solo. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Secuencia pedido_numero_seq (migración 0010), continúa desde el mayor número existente; crearPedido. | Interfaz: pedido nuevo recibió N° 81475 sin escribirlo. Test: correlativo y número duplicado rechazado. OK. |
| P-02 | Pedidos · alta | Sin fecha de entrega comprometida, se propone una semana después del pedido. | COMPLETADO Y VERIFICADO | entregaPorDefecto(); campo precargado y editable. | Interfaz: pedido del 18/10 propone 25/10. Test de la regla. OK. |
| P-03 | Pedidos · alta | Lista desplegable con dibujo chico al costado del modelo y del color. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Selector visual con foto de Rejilla, Ciego Trama y Ciego Moneda (tomadas del documento) y muestra de color (color.hex). | Interfaz: fotos y muestras visibles. Se corrigió un defecto de diseño del botón (imagen y texto apilados). Accesorios sin imagen: no se proveyeron. |
| P-04 | Pedidos · listado | Ordenado por fecha, lo más nuevo arriba. | COMPLETADO Y VERIFICADO | listarPedidos: orden por defecto fecha de pedido descendente. | Interfaz: el pedido recién cargado aparece primero. Test. OK. |
| P-05 | Pedidos · listado | Botones para ordenar por fecha de pedido, alfabético o fecha de entrega. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Botones «Fecha de pedido», «Cliente (A-Z)», «Fecha de entrega». | Interfaz: los tres órdenes. Test de los tres criterios. OK. |
| P-06 | Pedidos · alta | La prioridad se pregunta en la misma pantalla de carga. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Campo Prioridad junto a la fecha de entrega; si no es automática pide motivo (queda en historial). | Interfaz: pedido cargado como Urgente con motivo, sin pantalla intermedia. OK. |
| P-07 | Pedidos · alta | Después de cargar, vuelve a Pedidos con un mensaje que aparece y desaparece. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Redirección a /pedidos con aviso temporal; el parámetro se limpia de la dirección (recargar no repite el aviso). | Interfaz: «Su pedido fue cargado con éxito», desaparece a los pocos segundos. OK. |
| P-08 | Pedidos · listado | Quitar de Pedidos el material comprometido; a lo sumo en Stock de productos. | COMPLETADO Y VERIFICADO | La tabla se movió a Stock de productos; en Pedidos queda una línea que indica dónde está. | Interfaz: verificado en ambas pantallas. OK. |
| P-09 | Pedidos · a armar | Listado de pedidos a armar con botón «Comenzar a armar pedido» en cada renglón. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Vista «A armar»; columnas ajustadas para que el botón se vea sin desplazar la tabla. | Interfaz: botón por renglón (se corrigió que quedaba fuera de pantalla a 1024 px). OK. |
| P-10 | Pedidos · a armar | Si hace falta producir primero, el botón aparece en gris. | COMPLETADO Y VERIFICADO | disponibilidadArmado(): sin stock libre el botón se deshabilita con la leyenda «Necesita producción o stock libre». | Test automatizado OK. En los datos actuales no hay un pedido sin nada de stock para verlo en pantalla. |
| P-11 | Pedidos · a armar | Si se puede armar una parte, lo permite con una alerta de que falta producir. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Leyenda en el renglón y confirmación al tocar el botón. | Interfaz: «Se pueden armar 73 de 508 unidades; faltan 435 por producir». OK. |
| P-12 | Armado | Lo que se llamaba despacho pasa a llamarse «Armado de pedido». | COMPLETADO Y VERIFICADO | Títulos y pasos: «Armado de pedido y primer control» / «Segundo picking y despacho». | Interfaz. OK. |
| P-13 | Armado | Tilde «Caja completa» que bloquea la cantidad; al destildar se habilita. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Lector con tilde; con tilde toma todo lo que tiene la caja. | Interfaz: caja completa (25 u.) y caja abierta destildando (3 u.). Se agregó la columna «Falta armar». OK. |
| P-14 | Armado | Al confirmar el primer control, cartel «listo para despachar» o «parcialmente armado». | COMPLETADO Y VERIFICADO | confirmarPrimerControl devuelve si fue parcial; mensaje según el caso. | Interfaz: «el pedido quedó parcialmente armado…». Test de ambos casos. OK. |
| P-15 | Armado | Volver a Pedidos; no quedarse en el pedido ni permitir el control final. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Redirección a /pedidos al confirmar. | Interfaz. OK. |
| P-16 | Pedidos · listos | En «Listo para despachar», botón «Despachar» que lleva a chequear, volver a pickear y despachar. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Botón por renglón; pantalla con lo que incluye el despacho y segundo picking obligatorio. | Interfaz: segundo picking 28/28 y entrega con remito interno. OK. |
| P-17 | Pedido | Botón más grande «Imprimir remito para entrega». | COMPLETADO Y VERIFICADO | Botón destacado tras la entrega; abre el remito con original y duplicado. | Interfaz. OK. |
| P-18 | Pedido | Formato del remito. | PENDIENTE POR DEFINICIÓN EXTERNA | Se usa el remito interno actual. | Lo indica el propio documento: falta definir el formato. |
| S-01 | Stock de productos | «Ver existencias»: cajas con código y cantidad; ver rápido las cajas abiertas. | COMPLETADO Y VERIFICADO | existenciasProducto(); filtro «Sólo abiertas»; marca Completa / Abierta. | Interfaz: Negro con 3 cajas, una abierta (5/25). Test. OK. |
| S-02 | Stock de productos | En los de rejilla, el tipo dice «Rejilla». | COMPLETADO Y VERIFICADO | etiquetaTipo(): «Rejilla» / «Ciego» en vez de «Único». | Interfaz. Test. OK. |
| C-01 | Clientes | Ordenar por nombre. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Orden A→Z y Z→A. | Interfaz. Test. OK. |
| C-02 | Clientes | Al entrar a cada cliente, ver su historial de pedidos (no sólo editar). | COMPLETADO Y VERIFICADO | Ficha con pedidos, productos, despachos/remitos y estado. | Interfaz. Test. OK. |
| PR-01 | Producción | Planificar viendo cada día y los tres turnos, con una tarjeta por turno. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Pestaña «Calendario por turno», semana a semana. | Interfaz. OK. |
| PR-02 | Producción | Mover la tarjeta con el mouse de un día o turno a otro. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Arrastrar y soltar; se guarda al soltar. En celular, «Mover a…». | Interfaz: tarjeta movida al lunes mañana, persiste al recargar. El navegador de prueba no genera arrastres nativos: se dispararon los eventos de arrastre en la página. |
| PR-03 | Producción | Tarjeta con información reducida: cantidades, producto y material requerido. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Color, producto, cantidad, material requerido; si falta receta lo indica. | Interfaz. Se agregó «Receta sin definir» cuando no hay receta. |
| UI-01 | General | El menú lateral entra completo y no se desplaza con la pantalla. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Menú fijo con desplazamiento propio. | Interfaz: con la página desplazada el menú sigue fijo. OK. |
| OP-01 | Operario | El encargado asigna la tanda al turno; la inicia el operario. | COMPLETADO Y VERIFICADO | iniciarProduccionDeTanda permite al operario la máquina asignada con fecha de hoy o anterior. | Interfaz: asignada como Gerencia, iniciada con el usuario de taller. Test de permisos. OK. |
| OP-02 | Operario | Al iniciar sólo se ponen los golpes; piezas por golpe preestablecidas. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Golpes precargados con el último registro; «4 por golpe» desde el producto. | Interfaz. OK. |
| OP-03 | Operario | La carga se llama «Registrar carga en tolva de material a pie de máquina». | COMPLETADO Y VERIFICADO | Título de la sección. | Interfaz. OK. |
| OP-04 | Operario | Listado precargado con lo que corresponde a esa producción; se tilda al cargar. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Receta de la producción con tildes y ± media bolsa; motivo si difiere. | Interfaz. OK. |
| OP-05 | Operario | Lo cargado se descuenta del stock a pie de máquina. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Movimiento pie de máquina → tolva en la misma transacción. | Interfaz: 2 bolsas → 1 bolsa a pie de máquina. Test. OK. |
| OP-06 | Operario | Sólo el nombre del operario logueado; sin inyectora, quién entregó ni piezas previstas. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Usuario propio: queda a su nombre sin escribirlo. Cuenta compartida «Taller»: se pide el nombre una vez por turno. | Interfaz. Se corrigió que «Responsable» y el historial mostraran «vos» o «Taller» en lugar del nombre. |
| OP-07 | Operario | Un solo paso: la carga en tolva confirma el retiro de pie de máquina. | COMPLETADO Y VERIFICADO | cargarReceta: un único registro. | Interfaz. Test. OK. |
| OP-08 | Operario | Opción «Uso de material a pie de máquina»; destildada retira del stock general. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Destildada: retiro del stock general a nombre del operario y carga en el mismo paso. | Interfaz: pie de máquina sin cambios, tolva +25,6 kg. Se corrigió el mensaje, que decía «del pie de máquina». |
| OP-09 | Operario | Lectura opcional de código de barras (a confirmar si lo usan). | PENDIENTE POR DEFINICIÓN EXTERNA | «Leer bolsa (opcional)» valida que el código sea de ese material. | Test automatizado OK (rechaza código de otro material). Falta confirmar si en planta se lee el código; hoy no hay lotes con código cargados. |
| OP-10 | Operario | Cantidad en bolsas completas según los parámetros (ej. 25 kg = 1 bolsa). | COMPLETADO Y VERIFICADO | Recetas en presentaciones físicas. | Interfaz: «25 kg (1 bolsa de 25 kg)», «600 g (1 bolsita de 600 g)». Se corrigió que 1,2 kg de master se mostrara como «1½ bolsitas de 750 g + 0,075 kg»; ahora «2 bolsitas de 600 g». |
| OP-11 | Operario | Al cargar en tolva no se registra sobrante; sólo al terminar, como scrap. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Sobrante sólo en «Finalizar producción». | Interfaz: finalizada con 2 kg de sobrante y 0,5 kg de scrap. OK. |
| OP-12 | Operario | Si un sobrante puede usarse como materia prima, lo define el encargado por producto. | PENDIENTE POR DEFINICIÓN EXTERNA | Parámetro «Acepta sobrante» por producto (Configuración → Productos), desactivado por defecto. | Test OK. Falta que NEXA confirme en qué productos. |
| OP-13 | Operario | Al cargar la tolva, el operario sigue con la producción sin pasos extra; puede pausar o cancelar con motivo y finalizar. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Inicio con golpes y, en la misma pantalla, la carga precargada; pausa/reanudación, cancelación y finalización con motivo. | Interfaz: inicio, carga, pausa con motivo, reanudación y finalización. Cancelación: test automatizado (no se canceló una producción en la prueba manual). |
| OP-14 | Operario | El turno no se elige: sale de la hora del día. | PENDIENTE POR DEFINICIÓN EXTERNA | Turno automático por horario configurable (Parámetros); mientras no esté configurado se elige con un botón, ya marcado según la tanda. | Test de la regla de horarios OK. Falta que NEXA informe los horarios de cada turno (no se inventaron). |
| OP-15 | Operario | Dos botones claros: «Cerrar mi turno y dejar relevo» y «Finalizar producción»; los campos aparecen al elegir. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Componente de dos botones. | Interfaz. OK. |
| OP-16 | Operario | El que llega ve la máquina, retoma indicando si coincide o hay diferencia, con su nombre. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Inicio del taller con las máquinas disponibles; «Retomar la máquina» con lo informado al cierre. | Interfaz: relevo con «Coincide» y otro nombre; las piezas del turno se calcularon solas. OK. |
| M-01 | Materia prima | Dividido en Stock general y Stock a pie de máquina. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Dos pestañas, dos depósitos. | Interfaz. OK. |
| M-02 | Materia prima | Cada depósito con su listado y sus movimientos; todo queda registrado. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Libro de movimientos con filtro por depósito; ficha de cada material. | Interfaz: retiro, carga, consumo, sobrante y devolución con sus movimientos. Test de saldos. OK. |
| M-03 | Materia prima | Retiro del general al pie de máquina y reingreso de devoluciones o sobrante. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Retiro a pie de máquina; «Devolver sin mezclar»; sobrante con su código. | Interfaz: retiro de 51,2 kg, devolución de 25 kg al general. OK. |
| M-04 | Materia prima | Aclarar la sección «Ajustes y variantes». | COMPLETADO Y VERIFICADO | Renombrada «Operaciones de stock», con explicación de cada operación. | Interfaz. OK. |
| M-05 | Materia prima | Sin indicadores en el stock general. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Se quitaron. | Interfaz. OK. |
| M-06 | Materia prima | En pie de máquina, indicadores con cuántas bolsas debería haber. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Tarjetas por máquina y material, en bolsas. | Interfaz. OK. |
| M-07 | Materia prima | Al hacer clic en la materia prima se ven sus lotes y certificados. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Botón «Lotes y certificados» en cada material. | Interfaz. (El stock importado de la planilla no tiene lotes.) OK. |

# Correcciones hechas durante la verificación

Selector de piso y color: la imagen y el nombre aparecían uno debajo del otro en el botón; ahora quedan en una línea.

Listado de pedidos: en pantallas de 1024 px el botón de cada renglón quedaba fuera de la vista; se reorganizaron las columnas.

Armado: la columna «Pendiente» se prestaba a confusión; ahora dice «Pendiente de entregar» y se agregó «Falta armar».

Operario: «Responsable» y el historial de la producción mostraban «vos» o el nombre de la cuenta compartida en lugar del nombre del operario.

Operario: con usuario propio ya no se pide escribir el nombre (queda el del usuario logueado).

Operario: al cargar tomando del stock general, el mensaje decía que salía del pie de máquina.

Operario: la pausa aparecía dos veces en el historial de la producción.

Bolsas: 1,2 kg de master se mostraba como «1½ bolsitas de 750 g + 0,075 kg»; ahora «2 bolsitas de 600 g».

Calendario: si la tanda no tiene receta, la tarjeta lo indica en lugar de omitir el material.

# Cambios en la base de datos

Una migración no destructiva (sólo agrega): numeración automática de pedidos continuando el último número, eventos de producción (inicio, pausa, reanudación, cancelación, finalización), marca de pausa y cancelación, color de muestra por color, parámetro «acepta sobrante» por producto, foto del material al cierre de turno y los parámetros de horario de turno sin valor. No se borraron ni modificaron datos existentes.

# Definiciones pendientes de NEXA

Formato del remito para entrega (P-18).

Si en planta se va a leer el código de barras de las bolsas (OP-09). La lectura ya está disponible y es opcional.

En qué productos se puede usar sobrante como materia prima (OP-12). Hoy ninguno lo tiene activado.

Horario de inicio de cada turno (OP-14). Con eso el turno se completa solo; mientras tanto el operario lo elige con un botón.

Recetas de carga: hoy ningún producto tiene receta cargada. Sin receta, el operario no ve el listado precargado para tildar; conviene cargarlas antes de usar la pantalla del operario en planta.

Usuarios de operario: con la cuenta compartida «Taller» cada operario escribe su nombre al empezar el turno; si se crea un usuario por operario (Administración ya puede hacerlo), todo queda a su nombre sin escribirlo.

Imágenes de accesorios (esquineros y rampas): no se recibieron; por ahora se muestran sin dibujo.

# Confirmación

Todos los requerimientos del listado están implementados. Los que dependen sólo del sistema quedan completados y verificados; los cuatro marcados como pendientes por definición externa necesitan una respuesta de NEXA para darse por cerrados.