# NEXA · Auditoría final de las mejoras del 22/10

Estado general: APTO CON OBSERVACIONES

# Resumen

Se revisaron 104 requisitos individuales del documento «mejoras nexa», del Excel de usuarios, de la planilla de stock de materia prima y de las fotos de accesorios. 93 quedan completados y verificados, 1 implementado sin verificar con el equipo físico (el lector de códigos) y 10 dependen de una definición o autorización externa. No queda ningún requisito sin implementar ni con pruebas fallidas.

Se probó el circuito completo en la aplicación, con los perfiles reales, sobre una copia de la base de datos: planificación de una tanda, asignación a turno e inyectora, retiro a pie de máquina con lector, inicio por el operario, carga en tolva, relevo de turno, finalización con sobrante y scrap, molienda, stock, necesidad de compra, corrección autorizada y trazabilidad. Además se probaron Compras, Matrices, Molino y el alta de usuarios por separado, y que cada perfil no pueda entrar ni ejecutar acciones ajenas, también enviando pedidos manuales sin la pantalla. Los saldos de stock general, pie de máquina y tolva coinciden con los movimientos (cero diferencias), tanto en la copia como en la base real.

# Matriz de cumplimiento

| ID | Fuente y sección | Requisito | Estado | Evidencia | Prueba y resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-01 | Word §1 Usuarios | Dar de baja la cuenta «Taller». | COMPLETADO Y VERIFICADO | scripts/conciliar-usuarios.ts (baja sin borrar historial) | Interfaz (copia de la base real, 23/10): «Taller» inactiva, su historial intacto; el login ya no la lista. |
| W-02 | Word §1 Usuarios | Un usuario por operario (Dilan, Ariel, Octavio, Franco, Nicolás, Facundo) con nombre + PIN. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Alta pendiente de activación + PIN cargado por Supervisión | Interfaz (copia de la base real, 23/10): Ariel y Dylan entraron con su PIN y operaron la máquina. |
| W-03 | Word §1 Usuarios | Si hace falta una cuenta genérica, que se llame «Operario». | COMPLETADO Y VERIFICADO | No hace falta: cada operario tiene su cuenta | Revisión: no se creó ninguna cuenta genérica. |
| W-04 | Word §1 Usuarios | Aplicar en producción las cuentas del Excel (altas, emails, Dylan, baja de «Taller»). | PENDIENTE DE DEFINICIÓN EXTERNA | Script listo, simulado y probado sobre la copia (idempotente) | No aplicado en producción: falta la autorización y el momento (al dar de baja «Taller» la planta no entra hasta que Supervisión cargue los PIN). |
| W-05 | Word §1 Usuarios | El Supervisor hace altas, bajas y cambios de usuarios. | COMPLETADO Y VERIFICADO | puedeAdministrarUsuarios; Administración → Usuarios | Interfaz (copia de la base real, 23/10): Eduardo creó una cuenta, le cargó PIN y la cuenta entró. Tests automáticos: no otorga perfiles de Gerencia. |
| W-06 | Word §1 Usuarios | Gerencia mantiene los permisos por urgencias. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Gerencia administra todo, incluidos perfiles de Gerencia | Interfaz (copia de la base real, 23/10): Gerencia entra a todas las secciones y edita cuentas de Gerencia. |
| W-07 | Word §1 Administración | Alejandra: pedidos, precios, clientes, urgencias, reclamos, avisos y remito legal. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Perfil Administración | Interfaz (copia de la base real, 23/10): ve pedidos con precios, catálogo, reclamos, avisos; crea pedidos. |
| W-08 | Word §1 Administración | Ailen: lo mismo + generar pedidos, stock de productos y estado de pedidos. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Mismo perfil Administración | Interfaz (copia de la base real, 23/10) con el perfil (cuenta de Ailen pendiente de activación). |
| W-09 | Word §1 Administración | Ninguna de las dos entra a producción. | COMPLETADO Y VERIFICADO | puedeVerProduccion / rutaPermitida | Interfaz (copia de la base real, 23/10): Producción, MP y Compras la devuelven al inicio. |
| W-10 | Word §1 Gerencia | Braian y Catalina: correcciones, altas y cambios. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Perfil Gerencia | Interfaz (copia de la base real, 23/10) con la cuenta Gerencia (las personales quedan pendientes de activación). |
| W-11 | Word §1 Gerencia | Gabriel: consulta con precios. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Perfil Gerencia (consulta) | Interfaz (copia de la base real, 23/10): ve todo con precios, sin botones de alta; las URL de alta lo devuelven al inicio. Tests automáticos: sus acciones se rechazan. |
| W-12 | Word §1 Supervisor | Todo el sistema sin precios. | COMPLETADO Y VERIFICADO | puedeVerPrecios | Interfaz (copia de la base real, 23/10): lista de pedidos sin columna Total. |
| W-13 | Word §1 Supervisor | Cambios estructurales: productos, materia prima, colores. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Alta de producto y MP, colores; edición de código y nombre de MP (agregada en esta auditoría) | Interfaz (copia de la base real, 23/10): corrigió el nombre de un material; queda en el historial. |
| W-14 | Word §1 Supervisor | Cambios estructurales: códigos de barras. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Configuración → Productos (agregado en esta auditoría) | Interfaz (copia de la base real, 23/10): guarda el código; rechaza uno repetido. Tests automáticos: Encargado y consulta no pueden. |
| W-15 | Word §1 Supervisor | Relevamiento de stock. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Corrección de stock de producto y ajuste de MP con motivo | Tests automáticos: corrección auditada y sin negativos. |
| W-16 | Word §1 Supervisor | Coordinación de compras. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Gestiona Compras | Interfaz (copia de la base real, 23/10): registró una compra. |
| W-17 | Word §1 Encargado | Planificación de inyección por turno. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Planificación + calendario + esquemas | Interfaz (copia de la base real, 23/10): tanda planificada y asignada a la 8, turno mañana. |
| W-18 | Word §1 Encargado | Asignación de operarios. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Producción → Turnos y operarios | Interfaz (copia de la base real, 23/10): Ariel asignado a la mañana en la 8. |
| W-19 | Word §1 Encargado | Recetas. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Configuración → Recetas de carga | Interfaz (copia de la base real, 23/10) (etapa anterior) y Tests automáticos. |
| W-20 | Word §1 Encargado | Control de armado. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Permiso de armado y despacho | Tests automáticos: armado, primer control y despacho. |
| W-21 | Word §1 Encargado | Stock con máximos y mínimos. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Configuración → Mínimos y máximos | Tests automáticos: Encargado, Supervisor y Gerencia; nadie más. |
| W-22 | Word §1 Usuarios | Dylan: Retiros de MP y suplente del Encargado (dos perfiles). | COMPLETADO Y VERIFICADO | Perfiles adicionales + selector | Interfaz (copia de la base real, 23/10): con contraseña usa los tres perfiles; con PIN sólo los de planta; retiró MP y operó la máquina. |
| W-23 | Word §1 Usuarios | Nuevo perfil Compras (Carolina). | COMPLETADO Y VERIFICADO | Perfil Compras + módulo | Interfaz (copia de la base real, 23/10): Carolina registró y siguió una compra; el resto de las secciones la devuelve a Compras. |
| W-24 | Word §1 Planta | Lectura de código de barras al retirar MP a pie de máquina. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Lector en el retiro | Interfaz (copia de la base real, 23/10): «031» y «B24» completaron el material; el retiro quedó registrado. |
| W-25 | Word §1 Planta | Sobrante como materia prima habilitado en todos los productos. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Migración 0011 (auditada) | Producción: 94 de 94 productos habilitados. |
| W-26 | Word §1 Planta | Moliendas manejadas aparte del sobrante. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Molino; «acepta molienda» aparte; códigos de sobrante sin molienda (corregido en esta auditoría) | Interfaz (copia de la base real, 23/10): molienda por el molino. Tests automáticos: el selector de sobrante ya no ofrece molienda. |
| W-27 | Word §1 Planta | El Encargado asigna operarios al principio del día. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Turnos y operarios | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| W-28 | Word §1 Planta | Cada operario registra su relevo al cambiar de turno. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Cerrar turno / Retomar | Interfaz (copia de la base real, 23/10): Ariel dejó relevo; Dylan lo retomó con «coincide». |
| W-29 | Word §2 Turnos | Tres esquemas: simple, doble, triple (noche hasta las 7). | COMPLETADO Y VERIFICADO | lib/turnos.ts | Tests automáticos: los tres esquemas y la noche del día anterior. Interfaz (copia de la base real, 23/10): esquema doble del día. |
| W-30 | Word §2 Turnos | El operario elige el turno sólo si hay superposición. | COMPLETADO Y VERIFICADO | opcionesTurno | Interfaz (copia de la base real, 23/10): a las 9:43 no preguntó. Tests automáticos: a las 14 pregunta salvo que esté asignado. |
| W-31 | Word §2 Recetas | Cálculo según la cantidad de pisos a inyectar. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Material requerido por tanda (piezas × peso → cargas → bolsas) | Interfaz (copia de la base real, 23/10): 100 piezas → 1 carga: 100 kg + 1.200 g. |
| W-32 | Word §2 Recetas | El Encargado puede agregar extras. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Receta de arranque (cambio de color) | Tests automáticos. |
| W-33 | Word §2 Recetas | Rejilla: master por kg de 2240P (15 g/kg). | COMPLETADO Y VERIFICADO | Dosificación corregida | Producción: 15 g/kg; negro 12 g/kg. |
| W-34 | Word §2 Recetas | Ciego: master por cada ½ kg de 2630PC + Plastomer. | COMPLETADO Y VERIFICADO | 30 g/kg cargado | Producción: 30 g/kg cada 0,5 kg. Ver W-55 (interpretación). |
| W-35 | Word §2 Compras | Necesidad = pedidos + faltante de pisos + faltante de MP − stock. | COMPLETADO Y VERIFICADO | calcularNecesidad | Interfaz (copia de la base real, 23/10) y Tests automáticos: cada término por separado; piezas convertidas a kg. |
| W-36 | Word §2 Compras | Proyectado: restando lo comprado. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Comprado pendiente | Tests automáticos: 50 kg comprados, 20 recibidos → 30 pendientes. |
| W-37 | Word §2 Compras | Estados: pedido, comprado (con entrega), parcial, con demora, faltante. | COMPLETADO Y VERIFICADO | estado_compra | Interfaz (copia de la base real, 23/10): comprado → con demora con motivo e historial. |
| W-38 | Word §2 Compras | De la compra depende la fecha prometida: avisar el riesgo. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Entregas en riesgo (agregado y ajustado en esta auditoría) | Tests automáticos: sólo se marca si lo disponible no cubre los pedidos. |
| W-39 | Word §2 Compras | Si el proveedor falla, avisar para buscar un master de tono parecido. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Riesgo por compra con demora o faltante | Tests automáticos: mensaje sin reemplazo automático. |
| W-40 | Word §2 Matrices | Programación de cambios de matriz. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Matrices | Interfaz (copia de la base real, 23/10): se ve en el calendario de Producción. |
| W-41 | Word §2 Matrices | Arreglos. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Tipo «Reparación» | Tests automáticos. |
| W-42 | Word §2 Matrices | Services programados. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Tipo «Service» | Interfaz (copia de la base real, 23/10): Alejandro lo programó, inició y cerró. |
| W-43 | Word §2 Matrices | Historial de trabajos. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Historial con filtro por matriz | Interfaz (copia de la base real, 23/10): el service cerrado figura con responsable y observación. |
| W-44 | Word §2 Molino | Recepción de descartes. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Molino | Interfaz (copia de la base real, 23/10): 1,5 kg de la producción #15. |
| W-45 | Word §2 Molino | Informe de moliendas entregadas a Materia Prima. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Entregas + confirmación de MP | Interfaz (copia de la base real, 23/10): bolsón confirmado por MP; entró una sola vez al stock. |
| W-46 | Word §3 | Adriana: crear su email. | PENDIENTE DE DEFINICIÓN EXTERNA | Cuenta preparada sin email (entra con PIN) | Falta que la empresa cree el email. |
| W-47 | Word §3 | Dylan y Dilan son la misma persona. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Una sola cuenta | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| W-48 | Word §3 | Corregir emails con espacios. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Script + validación de email | Tests automáticos: un email con espacio se rechaza. |
| W-49 | Word §3 | Crear Ailen y Carolina aunque falten datos; Carolina sin apellido. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Cuentas pendientes de activación | Interfaz (copia de la base real, 23/10) (copia): creadas; Carolina operó con clave de prueba. |
| W-50 | Word §3 | Operarios con nombre + PIN, sin email de empresa. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Login por PIN | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| W-51 | Word §3 | Funciona sin conexión al servidor de la empresa (sistema web). | COMPLETADO Y VERIFICADO | Aplicación web | Revisión: basta internet. |
| W-52 | Word §3 | Master = 0,015 kg (15 g) por kg. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Dosificación corregida | Producción verificada. |
| W-53 | Word §3 | Peso por piso. | PENDIENTE DE DEFINICIÓN EXTERNA | Peso por producto + «peso confirmado» | Falta el peso de cada tipo; mientras tanto los cálculos se marcan como estimados. |
| W-54 | Word §3 | Proporción 2630PC / Plastomer en el ciego. | PENDIENTE DE DEFINICIÓN EXTERNA | Campo de proporción (pendiente) | Sin ese dato se calcula el master total, no las bolsas de cada material. |
| W-55 | Word §3 | Interpretación de «por cada ½ kg». | PENDIENTE DE DEFINICIÓN EXTERNA | Cargado como 0,5 kg de mezcla (30 g/kg) | Confirmar si es medio kilo de mezcla o de cada material. |
| W-56 | Word §3 | Estados de compra: una sola lista. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Lista única con equivalencias | Tests automáticos. |
| W-57 | Word §3 | Faltante de pisos contra el mínimo. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Mínimo del producto | Tests automáticos. |
| W-58 | Word §3 | Formato del remito. | PENDIENTE DE DEFINICIÓN EXTERNA | Remito interno actual | Falta el formato. |
| W-59 | Word Adjuntos | Listado de MP estandarizado (031, B24…). | COMPLETADO Y VERIFICADO | El lector y la conciliación lo reconocen; el Supervisor puede renombrar códigos | Interfaz (copia de la base real, 23/10) y Tests automáticos. |
| W-60 | Word Lector | Lector 3nstar en modo teclado. | IMPLEMENTADO, NO VERIFICADO | Campo dedicado compatible con modo teclado | Probado tipeando el código + Enter (igual que el lector); falta probar con el equipo físico. |
| W-61 | Word Lector | Foco permanente en el campo de lectura. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Foco fijo | Interfaz (copia de la base real, 23/10): el foco arranca y vuelve al lector. |
| W-62 | Word Lector | Ignorar la misma lectura en menos de 1 segundo. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Antirrebote | Interfaz (copia de la base real, 23/10) y Tests automáticos. |
| W-63 | Word Lector | Feedback visual y sonoro. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Verde/rojo + tono | Interfaz (copia de la base real, 23/10): verde/rojo verificado; el sonido no se puede escuchar en la prueba automatizada. |
| W-64 | Word Lector | Códigos con guiones y letras. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Validación de caracteres | Interfaz (copia de la base real, 23/10) y Tests automáticos. |
| W-65 | Word Lector | Probar sin lector: tipear + Enter. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Mismo campo | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| W-66 | Word Lector | Validar código, lote y producto. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Lote (27 dígitos), material, producto rechazado | Interfaz (copia de la base real, 23/10): un producto terminado se rechaza. |
| U-01 | Excel usuarios | Braian Laleta · Gerencia · blaleta@cpsudamericana.com | COMPLETADO Y VERIFICADO | Cuenta creada pendiente | Interfaz (copia de la base real, 23/10) (copia). |
| U-02 | Excel usuarios | Gabriel Laleta · Gerencia (consulta) · glaleta@… | COMPLETADO Y VERIFICADO | Gerencia (consulta) | Interfaz (copia de la base real, 23/10) (etapa anterior). |
| U-03 | Excel usuarios | Catalina Laleta · Gerencia · laletacatalina@gmail.com | COMPLETADO Y VERIFICADO | Cuenta creada pendiente | Interfaz (copia de la base real, 23/10) (copia). |
| U-04 | Excel usuarios | Eduardo González · Supervisor · egonzalez@cpsudamericana.com | COMPLETADO Y VERIFICADO | Email cambiado, misma clave | Interfaz (copia de la base real, 23/10): entró con el email nuevo. |
| U-05 | Excel usuarios | Alejandra Antón · Administración · alejandra@cpsudamericana.com | COMPLETADO Y VERIFICADO | Email cambiado | Interfaz (copia de la base real, 23/10): entró con el email nuevo. |
| U-06 | Excel usuarios | Ailen Grivetto · Administración · ailen@cpsudamericana.com | COMPLETADO Y VERIFICADO | Cuenta creada pendiente | Interfaz (copia de la base real, 23/10) (copia). |
| U-07 | Excel usuarios | David Orellano · Encargado | COMPLETADO Y VERIFICADO | Sin cambios | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| U-08 | Excel usuarios | Dylan Romero · Retiros de MP + suplente de Encargado | COMPLETADO Y VERIFICADO | Perfiles adicionales | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| U-09 | Excel usuarios | Daniela Tenorio · Materia prima (ingresos, retiros, ajustes, trazabilidad, necesidad) | COMPLETADO Y VERIFICADO | Perfil MP + ve Compras | Interfaz (copia de la base real, 23/10): ingreso imputado a compra, confirmación de molienda; no registra compras (rechazo verificado). |
| U-10 | Excel usuarios | Carolina · Compras | COMPLETADO Y VERIFICADO | Perfil Compras | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| U-11 | Excel usuarios | Sabrina Orellano · Despacho | COMPLETADO Y VERIFICADO | Sin cambios | Tests automáticos. |
| U-12 | Excel usuarios | Adriana Troncoso · Despacho (sin email propio) | COMPLETADO Y VERIFICADO | Cuenta sin email, entra con PIN | Interfaz (copia de la base real, 23/10): una cuenta de Despacho creada en la prueba entró con PIN. |
| U-13 | Excel usuarios | Alejandro Rivero · Matrices | COMPLETADO Y VERIFICADO | Módulo Matrices | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| U-14 | Excel usuarios | Yesica Troncoso · Molino | COMPLETADO Y VERIFICADO | Módulo Molino | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| U-15 | Excel usuarios | Ariel Orellano · Operario | COMPLETADO Y VERIFICADO | Cuenta + PIN | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| U-16 | Excel usuarios | Octavio Fretes · Operario | COMPLETADO Y VERIFICADO | Cuenta creada pendiente | Interfaz (copia de la base real, 23/10) (copia). |
| U-17 | Excel usuarios | Franco Uribarri · Operario | COMPLETADO Y VERIFICADO | Cuenta creada pendiente | Interfaz (copia de la base real, 23/10) (copia). |
| U-18 | Excel usuarios | Nicolas Acosta · Operario (email sin espacio) | COMPLETADO Y VERIFICADO | Cuenta creada pendiente | Interfaz (copia de la base real, 23/10) (copia). |
| U-19 | Excel usuarios | Facundo Troncoso · Operario (email sin espacio) | COMPLETADO Y VERIFICADO | Cuenta creada pendiente | Interfaz (copia de la base real, 23/10) (copia). |
| U-20 | Excel usuarios | Observación: Supervisor hace los cambios; Gerencia sólo mira. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Permisos | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| S-01 | Excel stock MP | Analizar todas las hojas (stock, ingresos, egresos, bolsones, master, compras). | COMPLETADO Y VERIFICADO | scripts/conciliar-stock-mp.ts + docs/16 | Análisis hecho; no se importó nada. |
| S-02 | Excel stock MP | Stock general, pie de máquina y tolva separados, con saldos y movimientos propios. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Tres ubicaciones del ledger | Interfaz (copia de la base real, 23/10): 2.800,95 → 2.700,95 kg general; pie y tolva en 0 al cerrar. |
| S-03 | Excel stock MP | El traspaso no reduce el total; la carga en tolva baja el pie. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Traslados con dos patas | scripts/verificar-saldos.ts: 0 desajustes (producción y copia). |
| S-04 | Excel stock MP | Vistas diarias de ingresos y egresos con fecha, cantidad, observación y responsable. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Movimientos con filtro de fechas y ubicación | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| S-05 | Excel stock MP | Diferencia de balanza como ajuste de MP. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Operaciones de stock | Tests automáticos. |
| S-06 | Excel stock MP | Sobrante (bolsa abierta o tolva, con o sin master). | COMPLETADO Y VERIFICADO | Devolución sin mezclar / sobrante con composición | Interfaz (copia de la base real, 23/10): 2 kg al código 403 con su composición. |
| S-07 | Excel stock MP | Molienda de coladas o descartes. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Molino | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| S-08 | Excel stock MP | Bolsones de peso variable identificados. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Bolsón con código propio | Interfaz (copia de la base real, 23/10): bolsón E2E-1. |
| S-09 | Excel stock MP | Fraccionamiento de master y retorno de bolsitas. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Fraccionamiento + devolución | Tests automáticos. |
| S-10 | Excel stock MP | Presentaciones del master configurables. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Configuración → Recetas → Presentaciones | Tests automáticos. |
| S-11 | Excel stock MP | Importar saldos sólo con fecha de corte y conciliación. | PENDIENTE DE DEFINICIÓN EXTERNA | Procedimiento de puesta en marcha con respaldo | Falta fecha de corte y conteo físico (el «stock al 20/10» es teórico; 24 diferencias). |
| S-12 | Excel stock MP | Mínimos y máximos de la planilla. | PENDIENTE DE DEFINICIÓN EXTERNA | Comparados | B24 distinto (100/200 vs 50/75); B01 y B10 con máximo menor que el mínimo: corregir la planilla. |
| S-13 | Excel stock MP | Materiales A10, A17, 161 y 110. | PENDIENTE DE DEFINICIÓN EXTERNA | No existen en el sistema | Confirmar si se dan de alta (cambio estructural). |
| F-01 | Fotos | Esquinero con volumen = rejilla. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Miniatura en el selector | Interfaz (copia de la base real, 23/10): carga (tras corregir el proxy de imágenes). |
| F-02 | Fotos | Esquinero chato = ciego. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Miniatura en el selector | Interfaz (copia de la base real, 23/10). |
| F-03 | Fotos | Borde con volumen = rejilla. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Asociado al tipo Borde | El catálogo todavía no tiene productos Borde: se verá cuando existan. |
| F-04 | Fotos | Borde chato = ciego. | COMPLETADO Y VERIFICADO | Asociado al tipo Borde | Ídem. |
| F-05 | Fotos | ¿Las rampas son los bordes? | PENDIENTE DE DEFINICIÓN EXTERNA | No se asoció a Rampa | Confirmar si borde y rampa son la misma pieza. |

# Errores encontrados y corregidos en la auditoría

Una tanda de pisos perdía la máquina asignada al cambiarle la fecha o el turno (el formulario de pisos no muestra la máquina y se borraba). Afectaba a la planificación real.

El código de sobrante ofrecía también códigos de molienda (al finalizar la producción y en el retiro). Ahora son listas separadas.

Faltaba la edición del código de barras del producto y del código y nombre de una materia prima para el Supervisor.

El historial no registraba un cambio de código como «19 → 019» (lo tomaba como el mismo número).

La necesidad de compra marcaba pedidos «en riesgo» aunque el material alcanzara para ellos (la necesidad venía del mínimo de inventario).

El operario veía «Iniciar producción» en una tanda con fecha futura, que fallaba al enviarse; ahora indica la fecha.

La ficha de producción no mostraba el operario que la inició y mostraba un texto «ciclo #» vacío.

Un mensaje seguía indicando configurar horarios en Parámetros, sección reemplazada por los esquemas de turno.

# Rendimiento

Consultas por pantalla (medidas): Inicio de 34 a 29; Master y dosificación y Compras pasaron a una cantidad fija de consultas (antes crecían una por receta o por compra).

Código que descarga el navegador: los archivos más pesados son del propio framework (unos 72, 39 y 36 KB comprimidos); los de la aplicación no superan 10 KB comprimidos cada uno. No hay módulos propios que justifiquen carga diferida.

Imágenes: las miniaturas nuevas pesan entre 3 y 9 KB; las fotos de pisos se sirven reducidas por el optimizador de imágenes.

# Pendiente de definición o autorización

Autorizar y elegir el momento de aplicar las cuentas del Excel en el sistema en línea (ver W-04).

Peso por pieza de cada tipo de piso y accesorio; proporción 2630PC / Plastomer; interpretación de «por cada ½ kg».

Formato del remito; email de Adriana.

Fecha de corte y conteo físico de materia prima; corregir los mínimos y máximos de B01 y B10; alta o no de A10, A17, 161 y 110.

Si borde y rampa son la misma pieza.

Probar el lector físico 3nstar en la PC de planta (el campo funciona tipeando el código y Enter, que es lo que hace el lector).