# NEXA — Informe de avance (Ronda 2)

Tablero, Pedidos completo, Stock y Producción · Septiembre 2026

## Resumen

Esta entrega agrega las tres piezas que faltaban para que el circuito se sienta completo: Tablero (pantalla de entrada), Pedidos con su ciclo de vida real (antes sólo se podía crear, no avanzar), Stock con historial de movimientos, y Producción — alta y cierre de ciclos de inyección, con la cola de lo que falta producir para cubrir pedidos.

https://nexa-erp-two.vercel.app (mismos usuarios y contraseña provisoria de la entrega anterior).

## Qué se hizo

Tablero — primera pantalla al entrar. Pedidos por estado, alertas de stock y qué falta producir para cubrir lo pedido. Cada rol ve sólo los paneles que le sirven.

Pedidos, ciclo completo — pasar a armado, marcar listo, marcar entregado (ahí se descuenta el stock real por primera vez; antes sólo se reservaba) y cancelar (libera la reserva sin tocar stock). Se puede editar los datos comerciales de un pedido ya cargado.

Alta de color a medida desde el propio pedido, con código asignado automáticamente.

Stock — historial de movimientos, filtrable por producto y tipo, más corrección manual con motivo (queda auditada como un movimiento más, no se edita el stock "a mano por atrás").

Producción — alta de ciclo (inicio) y cierre (fin) por día, como se definió con Ignacio: el operario cierra la jornada aunque siga con el mismo color al día siguiente; el sistema sugiere automáticamente dónde retomar (golpes de inicio = golpes de fin del día anterior) y agrupa todo bajo la misma partida, que ahora la genera el sistema, no se tipea (pregunta 3 de "Definiciones pendientes" — queda resuelta). El cierre genera el descuento de material y el ingreso a stock real. Un ciclo puede cubrir varios pedidos a la vez, elegidos por prioridad.

Menú lateral con Producción como sección propia, visible sólo para Gerencia, Supervisor y Encargado — administración y el resto de los roles no la necesitan para su tarea diaria.

## Cómo lo probamos

Recorrido punta a punta contra el sistema real (no una copia de prueba), con los usuarios reales de cada rol:

Permisos: confirmado que Administración no ve ni puede entrar a Producción por URL directa; que Despacho no puede crear pedidos ni entrar a Catálogo; que sólo Gerencia y Administración ven precios.

Pedido completo: alta → reserva de stock → armado → listo → entregado. Confirmado que recién al entregar se genera el movimiento real de salida y el stock baja (antes quedaba sólo reservado).

Cancelación: confirmado que libera la reserva sin tocar el stock.

Edición de un pedido ya cargado.

Corrección manual de stock: sube y baja, queda en el historial con el motivo.

Producción, dos días seguidos con el mismo color: se generó la partida sola, el segundo ciclo ofreció continuarla y sugirió el golpe de inicio correcto, y el cierre generó el movimiento de entrada y el stock real — verificado directamente contra la base.

Celular: Tablero, Pedidos y Producción, con el menú y las tablas anchas navegables con scroll horizontal.

Todos los datos de prueba se cargaron con un cliente ficticio ("PRUEBA QA") y se borraron al terminar — no queda nada de prueba mezclado con los pedidos reales.

No encontramos errores que bloqueen el uso.

## Qué falta

Fuera de esta ronda, sin cambios: Materia prima y trazabilidad, Etiquetas, Despacho con piqueo parcial real, Planificación semanal — en ese orden, después de esta entrega.

Editar los ítems de un pedido ya cargado (hoy sólo se editan los datos comerciales, no agregar/quitar productos) — queda para la próxima ronda.

Calibrar el semáforo de stock con mínimos y máximos reales (pregunta 8, sigue pendiente: hoy 70 de 94 productos aparecen en rojo porque son los valores del Excel viejo).

## Preguntas para la próxima visita

1. ¿Cuál es la inyectora real de NEXA? El alta de ciclo pide elegirla escribiéndola — hoy no hay una lista fija porque no sabemos si es una sola máquina o varias, ni si cambia según el producto (pregunta 10 de "Definiciones pendientes"). 2. Mínimos y máximos reales de cada producto (pregunta 8) — es la que más frena, porque sin esto el semáforo de Tablero y Producción no sirve para priorizar. 3. Las demás preguntas de "NEXA — Definiciones pendientes" siguen abiertas y no cambiaron con esta entrega (colores oficiales, base de clientes completa, unidades por caja).